**辅助器具综合服务管理平台咨询服务招标需求**

**1、项目概况**

1.1上海市残疾人辅助器具综合服务管理平台，其主要为上海市有需求的残疾人提供辅助器具申请、审批、适配、结算、查询、数据统计等功能；为本市残疾人提供线上查询、选购辅具提供便利，为市、区、街镇残联、供货商、服务机构线上管理、服务提供平台，为项目资金统计结算提供依据。

1.2 该系统不但要为上海市现有60多万残疾人提供服务，还将做为长三角辅具工作一体化的基础系统平台，采取注册制，提供线上咨询、培训、评估、异地申请、适配等功能。

**2、采购需求内容**

2.1 为本项目提供立项申报和咨询服务（办理项目前期建设各项所需手续）；

2.2 做好辅助器具综合服务管理平台项目的调研、设计、招投标咨询等工作，包括：

1）对本项目提出信息化总体设计方案；

2）对各子系统提出设计方案；

3）对各子系统提出设计参数、技术指标、设备配置等。

2.3 负责完成项目规划工作、项目申报材料（需求说明文档、可行性研究报告、项目建设方案）的编写；

**3、进度要求：**

2021年12月底完成项目建议书上报，2021年3月底完成经信委项目批复和年度预算调整工作。请投标单位根据上述要求列出详细的进度计划及各关键节点注意事项。

1. **资质要求：**

从业证照齐全，须有三年以上的从业经验。项目经理应由具备类似项目经验的人员担任，需是注册咨询（投资）工程师，具有高级工程师职称以及类似咨询服务项目经验。

1. **报价要求：**

 本项目咨询费报价按照自报估算建设总费用（提供估算表）乘以投标费率计取。实际合同结算价以经信委批复概算总投资为基数，乘以投标费率（投标费率高于实际批复的，以实际批复为准结算；投标费率低于实际工可批复的，以投标费率为准结算）。