- 互联互通预测评技术服务采购项目

项目名称：互联互通标准化成熟度测评预测技术服务采购项目

- 项目需求说明

医院信息互联互通标准化成熟度测评是依据电子病历基本数据集、电子病历共享文档规范、基于电子病历的医院信息平台技术规范等标准建立了多维度的测评指标体系，从数据资源标准化建设情况、互联互通标准化建设情况、基础设施建设建设和互联互通应用效果等方面进行综合测评，评定医院信息互联互通标准化成熟度。

定量测试是指使用国家组织专家利用专用测试工具进行电子病历共享文档和互联互通标准服务验证，若测试不通过，一票否决。定性评价主要根据医院信息互联互通标准化成熟度测评中的定性指标，通过文件审查、现场验证、现场确认和演示答疑等形式对测评对象在实际生产环境中的运行情况进行验证测评和打分，根据最终得分确定医院信息互联互通标准化成熟度级别。

为开展我院互联互通标准化成熟度测评工作，拟采购专业第三方工具，支持医院测评全流程支持。

- 技术要求

通过对被测对象分析和理解，为了保证平台服务以及数据的标准符合性，应从以数据集标准符合性，共享文档标准符合性，交互服务标准符合性这三个方面进行考量。具体预测内容如下：

| 服务阶段 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 测评申请阶段 | 建立良好沟通机制，通过电话沟通，远程等方式协助申请机构在“中国卫生信息标准网(http://www.chiss.org.cn/)一一测评管理系统”注册用户帐号，并跟进测评机构信息审核进度。 |
|  | 按照测评指标体系，协助申请机构进行在线自评。 |
|  | 编写互联互通测评申报指南，协助申请机构实施测评申请工作。 |
|  | 协助申请机构按照《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评申请材料》中相关要求准备材料，并登录“测评管理系统”，向管理机构提交区域卫生信息互联互通测评的申请。 |
|  | 协助与分级管理机构对接跟进申请机构资质申请在线审核进度，解决测评申请环节问题。测评申请过程中，本公司可以为申请机构提供测评业务咨询，测评系统操作指导等服务，针对测评过程中任何个环节提供测评相关咨询、指导服务。 |
| 国家预审（盲审）阶段 | 针对盲审要求，利用我们积累的技术及经验，必要时组织专家，对申请机构证明材料进行预评估审核，辅导初评工作。 |
|  | 盲审前根据国家和本省的测评进度，及时协助调整上传更新的证明材料和申请材料。 |
|  | 对接国家级管理机构，跟进预审测评进度，实时解决盲审出现问题。 |
| 现场查验定量阶段 | 为申请机构提供预测及问题诊断服务。 |
|  | 根据标准化成熟度测评的要求，协助申请机构对测评对象进行测试改造，以适用于标准化成熟度定量指标测试和定性指标评审的要求。 |
|  | 与申请机构对接，协助其按照标准化成熟度测评的数据样本格式的要求，准备测试数据样本和测评对象的技术文件;配合申请机构搭建配置定量模拟测试环境，准备定量测试预测。 |
|  | 根据申请机构需求，委派经验丰富的定量测试专家，进行 1次现场查验定量预测。 |
|  | 测试组设计测试用例和准备测试数据样本，明确测试方法、测试边界要求、测试场地和符合性判定依据，根据正式现场查验要求执行现场查验定量预测 |
| 现场验定性阶段 | 根据申请机构准备情况，按照申请机构需求，从互联互通测评专家库中推荐定性专家，组织专家进行 1次现场查验预评审，实战性模拟。 |
|  | 协助制定现场查验方案。 |
|  | 现场查验证明材料评审。 |
|  | 测评过程为申请机构提供互联互通测评咨询服务，咨询服务形式包括:电话、QQ、微信、邮件等。 |

- 服务内容

- 乙方根据甲方需求，提供非涉密、可公开的定量指标相关技术资料供参考；

- 协助测评申请环节准备工作；

- 提供定量指标的预测评服务；

- 提供现场定量指标抽测方案解读、定量指标整改咨询服务、以及组织测试人员进行一次定量指标抽测服务；

- 提供文审咨询及资料预审工作，评审内容包括需要提交文审证明材料和PPT等，并根据实际情况提出修改建议；

- 提供现场查验方案解读，包括现场查验流程、准备、部署等工作解读服务；

- 提供定性指标评审要求解读等服务；

- 组织国家级或省级专家进行一次现场查验实战模拟评审工作；

- 为申请机构提供互联互通测评全流程咨询服务，咨询服务形式包括：电话、邮件、QQ、微信等。

- 项目预算限额

医院互联互通标准化成熟度测评预测技术服务采购项目预算金额15万元。

- 服务有效期要求

工具有效期自合同签订日起，直至医院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评。

- 付款计划

第一笔：首付款8万元。合同签订后，收到乙方有效发票后，10个工作日内支付。

第二笔：尾款。医院通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评后，收到乙方有效发票后，10个工作日内支付。